软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 韩冬 | 填报时间 | 2019.09.04 | | |
| 所在部门 | | 第三组 | 时间结点 | 23：00 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 项目需求分析  数据库设计  前台页面设计（部分） | | | | |
| 待完成事项 | 前台页面设计（部分） | | | | |
| 原因及对策 | 设计不熟练，加紧工作进度 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 框架搭建 | | |  |  |
| 2 | 后端代码实现 | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |