软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 黄亚祥 | 填报时间 | 20190905 | | |
| 所在部门 | | 后台开发组 | 时间结点 | 20190905 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 后台的需求分析  后台的数据库设计  后台的数据库创建  后台的页面设计和实现 | | | | |
| 待完成事项 |  | | | | |
| 原因及对策 |  | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 后台页面的完善 | | | 20190906 |  |
| 2 | 项目的框架搭建 | | | 20190907 |  |
| 3 | 代码编写 | | | 20190911 |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |