软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 王文辉 | 填报时间 | 20190904 | | |
| 所在部门 | | 贷款前台（第二组） | 时间结点 | 20:00-22:00 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 08/28-08/29租房贷款平台的需求文档设计  08/30-08/31数据库设计  09/01-09/02技术选型  09/03-09/04前端页面设计 | | | | |
| 待完成事项 | 前端页面布局微调，需要丰富界面内容 | | | | |
| 原因及对策 | 对于vue以及elementUI的技术不是很熟悉，立即快速学习然后调整和丰富内容。 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 框架定型，贷款业务整理 | | | 下周 |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |