软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 王鑫林 | 填报时间 | 20190904 | | |
| 所在部门 | | （后台贷款管理）第二组 | 时间结点 | 20:00-22:00 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 08/28-08/29租房贷款平台的需求文档设计（贷款后台部分）  08/30-08/31数据库设计（贷款后台部分）  09/01-09/02技术选型  09/03-09/04前端页面设计（贷款后台部分） | | | | |
| 待完成事项 | 前端页面布局不够完善，等待优化 | | | | |
| 原因及对策 | 前端页面技术不够完善，vue和elementUI使用不够熟悉 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 框架定型 | | | 下周 |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |