软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 郭照旗 | 填报时间 | 2019.09.04 | | |
| 所在部门 | | 租房前台（第二组） | 时间结点 | 23:00-24:00 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1. 租房前台需求分析 2. 租房前台数据库设计 3. 租房前台技术选型 4. 租房前台界面分析 | | | | |
| 待完成事项 | 1、搭建框架。  2、编写项目租房前台相关代码，实现所需功能。 | | | | |
| 原因及对策 | 根据计划，第一周已经完成需求分析、数据库设计盒前端界面的制作。接下来将搭建框架，编写代码。 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 搭建框架 | | | 下周 |  |
| 2 | 编写部分代码 | | | 下周 |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
| 1 | 暂无 | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 | 一切暂时按原计划进行。 | | | | | |